CHECKLIST DE RECETTE

medical-guidelines.net

Critères à vérifier avant de déclarer le MVP terminé et avant chaque mise en production majeure

Version 4.5 — Document 3/3 : checklist de recette

Document 1/3 : cahier des charges produit — Document 2/3 : spécification technique

Chaque ligne doit être cochée, datée et signée par le porteur de projet avant l’ouverture commerciale.

28 septembre 2026

# Sommaire

# Mode d’emploi

- Chaque critère renvoie au cahier des charges produit (CDC) ou à la spécification technique (ST).

- Les vérifications sont faites sur l’environnement de test, puis contrôlées à nouveau en production après mise en ligne.

- Les tests marqués « automatique » sont rejoués par l’intégration continue avant chaque mise en production.

- Un critère non conforme bloque l’ouverture commerciale ; il est reporté dans la synthèse hebdomadaire jusqu’à sa correction.

# 1. Parcours et accès

## 1.1 Parcours complet (mobile et ordinateur)

| Critère | Comment vérifier | OK |
| --- | --- | --- |
| Inscription → e-mail confirmé (par code et par lien) → 1 à 5 fiches débloquées → quota atteint → paiement → accès à toute la spécialité → résiliation | Test automatique de bout en bout + test manuel sur iOS Safari, Android Chrome et un navigateur d’ordinateur | ☐ |
| Le lien reçu par e-mail fonctionne même ouvert deux fois | Ouvrir deux fois le même lien de confirmation et de mot de passe oublié | ☐ |
| Mot de passe oublié fonctionne de bout en bout | Demande, e-mail reçu, nouveau mot de passe, connexion | ☐ |

## 1.2 Compte gratuit (CDC §5)

| Critère | Comment vérifier | OK |
| --- | --- | --- |
| Un 6ᵉ déblocage est refusé, y compris par appel direct au serveur | Test automatique : appel de la fonction de déblocage une 6ᵉ fois | ☐ |
| Une fiche débloquée reste consultable et n’est pas recomptée | Rouvrir une fiche déjà débloquée : compteur inchangé | ☐ |
| Confirmation affichée avant chaque déblocage | Test manuel | ☐ |
| Compteur « x/5 » visible et exact | Test manuel | ☐ |
| Une recommandation ouverte depuis la recherche compte pour sa fiche | Rechercher, ouvrir, vérifier le compteur | ☐ |
| Les pages publiques ne consomment aucun quota et n’exposent pas le contenu premium | Consulter une page publique sans compte ; vérifier le code source de la page | ☐ |

## 1.3 Spécialité et droits (CDC §5.3)

| Critère | Comment vérifier | OK |
| --- | --- | --- |
| Un compte ne peut pas lire le contenu premium d’une autre spécialité | Test automatique d’accès croisé | ☐ |
| Aucun contenu premium n’est envoyé au navigateur sans droits | Inspecter les réponses du serveur d’un compte gratuit sur une fiche non débloquée | ☐ |
| Aucune fiche n’est accessible sans session (redirection vers la connexion) | Test automatique quotidien | ☐ |

# 2. Contenu et publication

## 2.1 Verrou de publication (CDC §9.2)

| Critère | Comment vérifier | OK |
| --- | --- | --- |
| Publication refusée sans URL source, sans date, sans statut juridique validé | Tenter de publier une fiche incomplète pour chaque condition | ☐ |
| Publication d’une traduction refusée sans autorisation de traduction ni relecture de la langue | Test sur une fiche de test | ☐ |
| Aucun grade vide : valeur de la source ou « non indiqué » | Contrôle automatique à l’import | ☐ |

## 2.2 Fiche (CDC §6.2)

| Critère | Comment vérifier | OK |
| --- | --- | --- |
| Points clés (3 à 5) en tête de fiche | Revue de 5 fiches au hasard | ☐ |
| Mention « Relue par Dr …, le … » | Revue de 5 fiches | ☐ |
| Dernière et prochaine vérification affichées | Revue de 5 fiches | ☐ |
| Avertissement d’ancienneté au-delà de 10 ans | Fiche d’un document de plus de 10 ans | ☐ |
| Encadré « Recommandations divergentes » quand deux sociétés divergent | Fiche de test reliée à une recommandation divergente | ☐ |
| Filigrane personnalisé visible sur 100 % des fiches premium | Ordinateur et mobile | ☐ |
| Aucun export, téléchargement ni impression du contenu premium | Tenter l’impression et l’enregistrement de la page | ☐ |

## 2.3 Ordre de traitement et langues (CDC §4.2, §7)

| Critère | Comment vérifier | OK |
| --- | --- | --- |
| La file de travail et l’import sont triés du plus récent au plus ancien | Contrôle de la file et du compte rendu de session de la routine | ☐ |
| Une fiche française validée peut être publiée sans attendre l’anglais | Test sur une fiche de test | ☐ |
| La version anglaise n’est publiée qu’après relecture | Test sur une fiche de test | ☐ |

## 2.4 Qualité et corrections (CDC §9.3, §9.4)

| Critère | Comment vérifier | OK |
| --- | --- | --- |
| Un signalement d’erreur est enregistré et visible dans le back-office | Signaler une erreur depuis une fiche | ☐ |
| Une erreur critique peut entraîner une dépublication immédiate | Test de dépublication | ☐ |
| La correction apparaît dans le journal public, sans donnée personnelle | Corriger une fiche de test | ☐ |

# 3. Veille et e-mails

## 3.1 Cycle mensuel (CDC §8)

| Critère | Comment vérifier | OK |
| --- | --- | --- |
| Un cycle complet a été exécuté sur l’environnement de test : détection, brouillons français et anglais, validation, e-mail, compte rendu | Journal watch_runs + e-mail d’essai reçu par l’administrateur | ☐ |
| Aucun e-mail n’est envoyé aux membres sans validation humaine | Vérifier qu’un brouillon non validé ne déclenche aucun envoi | ☐ |
| Mois sans nouveauté : aucun e-mail aux membres, compte rendu envoyé au porteur de projet | Simulation | ☐ |
| L’e-mail contient le lien vers la fiche sur le site et le lien vers la source | Lecture de l’e-mail d’essai | ☐ |
| Lien de désinscription fonctionnel et préférence respectée | Se désinscrire puis relancer un envoi d’essai | ☐ |
| Alerte envoyée quand une fiche consultée ou favorite est mise à jour | Mettre à jour une fiche de test | ☐ |
| Capacité du service d’envoi adaptée au nombre de membres | Vérifier l’offre Resend | ☐ |

# 4. Paiement, facturation et offres

## 4.1 Paiement (CDC §10)

| Critère | Comment vérifier | OK |
| --- | --- | --- |
| Paiement annuel de 50 € TTC en mode test Stripe | Test automatique | ☐ |
| Facture conforme avec identité de l’éditeur, SIREN et TVA selon le pays | Paiement test depuis la France et depuis un autre pays de l’UE, avec et sans numéro de TVA | ☐ |
| CGV acceptées par case à cocher ; version et date conservées | Contrôle en base | ☐ |
| Case distincte de renonciation au droit de rétractation, confirmée dans l’e-mail de commande | Test manuel | ☐ |
| Résiliation : accès maintenu jusqu’à la fin de l’année payée, puis retour au gratuit | Simulation de fin de période | ☐ |
| Hausse de tarif : e-mail 30 jours avant le renouvellement avec lien de résiliation | Simulation | ☐ |

## 4.2 Réductions (CDC §10.2)

| Critère | Comment vérifier | OK |
| --- | --- | --- |
| Code FONDATEURS : -30 % la 1ʳᵉ année, refusé après 100 utilisations | Test automatique | ☐ |
| Code étudiant personnel : -30 %, usage unique | Test automatique | ☐ |
| Non-cumul : une seule réduction appliquée | Tenter deux codes | ☐ |
| Renouvellement au tarif normal alors en vigueur | Simulation | ☐ |

# 5. Conformité et sécurité

## 5.1 Mentions légales et RGPD (CDC §12)

| Critère | Comment vérifier | OK |
| --- | --- | --- |
| Vérification finale des informations légales de l’éditeur (Kbis à jour) | Contrôle par le porteur de projet | ☐ |
| Page « Mentions légales » publiée et complète | Lecture de la page | ☐ |
| Adresse contact@medical-guidelines.net opérationnelle | Envoyer un e-mail de test | ☐ |
| Politique de confidentialité : sous-traitants et localisation listés | Lecture de la page | ☐ |
| « Mon compte » : rectification, retrait du consentement, export, suppression | Test manuel (en production depuis le 28/09/2026) | ☐ |
| Mesure d’audience sans cookies ; aucune ressource chargée depuis un service tiers sans nécessité | Outils de développement du navigateur : aucun cookie de mesure, aucun appel à Google Fonts | ☐ |
| CGV validées par un conseil juridique ; médiateur de la consommation désigné | Document signé | ☐ |

## 5.2 Sécurité (ST §5, §6)

| Critère | Comment vérifier | OK |
| --- | --- | --- |
| En-têtes de sécurité présents sur toutes les pages | Test automatique | ☐ |
| Analyse de sécurité Supabase sans alerte nouvelle | Revue mensuelle | ☐ |
| Détection d’extraction : blocage temporaire après un rythme anormal | Simulation | ☐ |
| Dépôts de code privés | Contrôle GitHub | ☐ |

# 6. Exploitation

## 6.1 Environnements et surveillance (ST §7)

| Critère | Comment vérifier | OK |
| --- | --- | --- |
| Supabase en offre payante (pas de mise en pause, sauvegardes) | Tableau de bord Supabase | ☐ |
| Restauration d’une sauvegarde testée et documentée | Procédure de test | ☐ |
| Une panne simulée déclenche une alerte e-mail | Couper l’environnement de test | ☐ |
| Une erreur simulée remonte dans Sentry | Erreur de test | ☐ |
| Tests de bout en bout et intégration continue au vert avant mise en production | GitHub Actions | ☐ |
| Connecteur Vercel autorisé pour la supervision | Test de lecture des déploiements | ☐ |

## 6.2 Organisation (CDC §14)

| Critère | Comment vérifier | OK |
| --- | --- | --- |
| Chaque dépôt ne compte que main + au plus une branche de travail | Contrôle GitHub | ☐ |
| Rendez-vous hebdomadaire en place, avec synthèse de la routine | Première synthèse reçue | ☐ |
| Mesure du tunnel de conversion opérationnelle | Tableau de bord d’audience | ☐ |

# Validation finale

| Étape | Date | Signature |
| --- | --- | --- |
| Recette sur l’environnement de test terminée |  |  |
| Mise en production du MVP |  |  |
| Contrôle en production terminé |  |  |
| Ouverture commerciale |  |  |